[단감(DANNGAM) 프로젝트 — EP1~EP5 개발 현황 및 마일스톤 안내]

| 발신 | (주)비아 대표이사 박기선 |
| --- | --- |
| 수신 | 장한진 팀장님 — GRIT팀 팀장 |
| 일자 | 2026년 3월 8일 |
| 건명 | 단감(DANNGAM) 프로젝트 — EP1~EP5 개발 현황 및 마일스톤 안내 |

장한진 팀장님께,

단감(DANNGAM) 프로젝트의 EP1~EP5 전체 로드맵과 개발 현황을 안내드립니다. 아래 내용을 참고하시어 개발 일정 수립 및 팀 업무 배분에 활용해 주시기 바랍니다.

# 1. 프로젝트 개요

단감은 농기계를 보유한 작업자와 농작업이 필요한 의뢰자를 연결하는 양방향 O2O 플랫폼입니다. 시기별 농작업-농기계 매칭, 건조시설 위탁, 에스크로 결제, 보조금 연계, 농작업 대행단, AI 수요 예측, 전국 대형장비 스케줄링까지 농업의 전 과정을 디지털화합니다.

# 2. EP별 로드맵 및 마감일

| EP | 이름 | 마감일 | 핵심 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| EP1 | 초기데이터 + 작업자 온보딩 | 2026-05-30 | 소셜로그인, 장비DB, 백오피스, 장비등록/조회, 홈 화면 |
| EP2 | 매칭/거래 + 건조위탁 + 결제 | 2026-09-12 | 필지, 캘린더, 매칭, 채팅, 에스크로, 건조위탁, 정산 |
| EP3 | 보조금 + 대행단 | 2026-12-26 | 보조금 CRUD, 리포트, 대행단 생성/수주/할당/정산 |
| EP4 | 제조사/R&D 연계 | 2027-03-12 | 제조사 포털, 시험포, 실증사업 |
| EP5 | 데이터/AI + 스케줄링 | 2027-06-27 | 대시보드, AI 예측, Agent, 전국 스케줄링 |

# 3. 기술 스택

| 레이어 | 기술 |
| --- | --- |
| Backend | FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + Alembic (Python 3.11) |
| Database | PostgreSQL 16 + Redis 7 |
| Mobile | Flutter 3.x + Riverpod + Dio + go_router |
| Web Admin | React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS + Zustand |
| Infra | Docker Compose + Traefik + GitHub Actions |
| 결제 | 토스페이먼츠 (에스크로) |

# 4. 모듈 구조 (12개)

| ID | 모듈 | EP |
| --- | --- | --- |
| M01 | AUTH — 인증 | EP1 |
| M02 | USER — 사용자/필지 | EP2 |
| M03 | MATCHING — 매칭 | EP2 |
| M04 | DRYING — 건조시설 | EP2 |
| M05 | CHAT — 채팅 | EP2 |
| M06 | PAYMENT — 결제/정산 | EP2 |
| M07 | SUBSIDY — 보조금 | EP3 |
| M08 | MFG-RND — 제조사 | EP4 |
| M09 | ANALYTICS — 분석/관리 | EP1(init), EP5 |
| M10 | MOBILE — 모바일앱 | EP2 |
| M11 | CREW — 대행단 | EP3 |
| M12 | SCHEDULING — 스케줄링 | EP5 |

# 5. GitHub 리포지토리 및 프로젝트 관리

• 리포지토리: https://github.com/viakisun/danngam_rev2
• Issues: EP별 WBS 기반 태스크 (AP 코드별 그룹)
• Milestones: EP1~EP5 Gate (산출물 + 게이트 조건 명시)
• Projects Board: 「단감(DANNGAM) — EP1~EP5 로드맵」
  - Priority: P0(Critical) / P1(High) / P2(Medium)
  - Size: M(Medium) / L(Large)

# 6. 데모 촬영 스크립트

EP별 영상 촬영 스크립트가 docs/demo/ 디렉토리에 준비되어 있습니다. [화면], [나레이션], [액션] 태그 형식으로 구성되어 있으며, 개발 완료 후 데모 영상 촬영 시 활용합니다.

| EP | 스크립트 | 예상 길이 |
| --- | --- | --- |
| EP1 | docs/demo/EP1_demo_script.md | 5~7분 |
| EP2 | docs/demo/EP2_demo_script.md | 8~10분 |
| EP3 | docs/demo/EP3_demo_script.md | 8~10분 |
| EP4 | docs/demo/EP4_demo_script.md | 5~7분 |
| EP5 | docs/demo/EP5_demo_script.md | 7~9분 |

# 7. UX/UI 프리젠테이션 HTML

디자이너 참고용 인터랙티브 HTML 목업이 docs/demo/uxui/ 디렉토리에 준비되어 있습니다. 브라우저에서 열어 탭으로 화면을 전환하며 실제 앱 화면을 확인할 수 있습니다.

• EP1_uxui.html — 10 Scenes (백오피스 + 앱)
• EP2_uxui.html — 17 Scenes (매칭/거래/건조 전사이클)
• EP3_uxui.html — 16 Scenes (보조금 + 대행단)
• EP4_uxui.html — 8 Scenes (제조사/R&D)
• EP5_uxui.html — 14 Scenes (데이터/AI + 스케줄링)

# 8. 향후 요청 사항

1. EP1 마일스톤(2026-05-30) 기준 스프린트 계획 수립
2. 모듈별 담당자 배정 (M01~M09 우선)
3. Docker Compose 기반 로컬 개발환경 셋업
4. GitHub Issues 확인 및 우선순위별 작업 착수
5. 주 1회 스프린트 리뷰 일정 확정

궁금한 점이 있으시면 언제든 연락 주시기 바랍니다.
감사합니다.

(주)비아 대표이사 박기선