단감 플랫폼

시스템 기획서

농작업 대행 O2O 플랫폼 (DAN-GAM)

rev2 | 2026.03.07 | VIASOFT.AI

본 문서는 rev1 기획서 + 프로젝트 논의 결과를 통합한 최종 기획서입니다.

AI Prompt 기반 개발 (Claude Code) 을 전제로 설계되었습니다.

# 목차

# 1. 서비스 개요

## 1.1 단감 플랫폼 소개

단감은 농작업을 필요로 하는 사람과 농작업을 제공하는 사람을 연결하는 양방향 O2O 플랫폼입니다. 당근마켓과 같은 지역 기반 거래 플랫폼의 개념을 농작업 분야에 특화하여 적용했습니다.

## 1.2 핵심 가치

| 핵심 가치 | 설명 |
| --- | --- |
| 양방향성 | 모든 사용자가 수요자이면서 공급자 |
| 전문성 | 개인 사용자 → 전문 사업자 성장 경로 |
| 지역성 | GPS 기반 근거리 농작업 매칭 |
| 농업 특화 | 계절성, 날씨 의존성, 농기계 전문성 고려 |
| 수율/품질 중심 | 건조 모듈의 수율(투입 vs 산출) + 품질(수분, 색상, 등급) 추적 |

## 1.3 타겟 사용자

일반 농업인: 농작업 도움이 필요한 개인 농가

농작업자: 부업 또는 전문적으로 농작업을 제공하는 개인

전문 사업자: 사업자 등록을 통한 체계적 서비스 제공업체

농기계 보유자: 장비를 활용한 전문 서비스 제공자

건조시설 운영자: 예약 관리 및 수율/품질 추적이 필요한 운영자

# 2. 페르소나

| 페르소나 | 나이 | 지역 | 특성 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김기계 | 58세 | 김제 백구면 | 콤바인+트랙터 보유, 수확철 일감 찾는 장비 보유자 | 근처 농작업 일감을 빠르게 찾고 싶다 |
| 박소농 | 71세 | 고창 부안면 | 밭 1,500평 소규모 농가, 장비 없이 농사 | 부담 없이 작업자를 구하고 싶다 |
| 이건조 | 53세 | 익산 웅포면 | 건조시설 운영자, 수확철 예약 관리 필요 | 예약 관리를 디지털로 하고 수율을 높이고 싶다 |
| 최수확 | 65세 | 영양 수비면 | 고추 3,000평, 매년 수확+건조 필요 | 수확부터 건조까지 한 번에 연결하고 싶다 |

# 3. 핵심 시나리오

## 3.1 농기계 작업 매칭

페르소나: 박소농(의뢰자) ↔ 김기계(작업자)

흐름: 작업등록(M03) → 알림수신(M06) → 매칭리스트(M03) → 채팅협의(M05) → 작업수행 → 평가(M07) → 정산(M08)

• 박소농: 베배기 작업 등록 (3,000평, 고창 부안면)

• 김기계: 3km 내 알림 수신 → 매칭 리스트에서 지원

• 채팅: 작업 세부사항 협의 (일정, 장소, 금액)

• 완료 후: 양방향 평가 + 정산 확인

## 3.2 건조시설 예약

페르소나: 최수확(의뢰자) ↔ 이건조(시설 운영자)

핵심: 수율(투입량 vs 산출량) + 품질(수분함량, 색상, 등급) 추적이 핵심 차별화 요소

흐름: 시설검색(M04) → 예약신청(M04) → 승인(M06) → 투입(M04) → 건조완료 → 품질기록(M04) → 정산(M08)

• 최수확: 고추 3,000평 수확 후 건조 예약

• 이건조: 예약 승인 + 투입량/산출량 기록 + 수분함량 측정

• 수율 자동계산: (560kg 산출 / 600kg 투입) = 93.3%

## 3.3 지자체/정책 연계

흐름: 지자체 공지 배포(M06/M09) → 보조금 연동(M08) → 지역 통계 대시보드(M09)

• Phase 2 이후 구현 대상

• 농기계 보조금, 건조시설 예약 우선배정 등 정책 연동

# 4. 모듈 아키텍처 (10모듈 × 4레벨)

각 모듈은 4단계 고도화 구조를 가집니다. Lv1 MVP를 Phase 1에서 구현하고, 이후 스프린트 단위로 고도화합니다.

Lv1 MVP(P0) → Lv2 안정화(P1) → Lv3 고도화(P2) → Lv4 최적화(P3)

### M01 AUTH — 인증/보안

• Lv1 MVP: 핸드폰 인증(문자) + JWT 발급 + 로그인/로그아웃

• Lv2 안정화: 소셜 로그인(카카오/네이버) + 토큰 자동갱신

• Lv3 고도화: 사업자 인증 + 다중 디바이스 관리

• Lv4 최적화: 생체인증 + 보안 등급 시스템

### M02 USER — 사용자 프로필

• Lv1 MVP: 기본 프로필(이름, 위치, 보유장비) + 역할 전환(의뢰자↔작업자)

• Lv2 안정화: 신뢰도 점수 + 활동 이력 + 포트폴리오

• Lv3 고도화: 전문 사업자 전환 + 자격증/장비 인증

• Lv4 최적화: AI 기반 매칭 점수 + 우수 작업자 배지

### M03 MATCHING — 농작업 매칭

• Lv1 MVP: 수동 매칭(작업 등록 → 목록 → 지원 → 선택) + GPS 기반 반경 필터

• Lv2 안정화: 상세 필터(분야, 장비, 급여, 긴급도) + 정렬 4종 + 지도/리스트 뷰

• Lv3 고도화: AI 추천 매칭(위치+장비+평점 가중치) + 자동 알림

• Lv4 최적화: 날씨 연동 매칭 + 계절별 수요 예측 + 동선 최적화

### M04 DRYING — 건조시설 예약

• Lv1 MVP: 시설 등록 + 예약 신청/승인 + 투입량/산출량 기록

• Lv2 안정화: 수분함량/색상/등급 품질 기록 + 수율 자동계산 + 예약 달력

• Lv3 고도화: IoT 센서 연동(온도/습도) + 실시간 모니터링 + 건조 예측

• Lv4 최적화: AI 건조 최적화(날씨연동) + 품질 예측 + 통계 대시보드

### M05 CHAT — 실시간 채팅

• Lv1 MVP: 1:1 텍스트 채팅 + 작업 정보 배너 + 읽음 표시

• Lv2 안정화: 이미지/위치/파일 전송 + 빠른 답장 버튼 + 푸시 알림

• Lv3 고도화: 계약서 자동생성 + 결제 연동 + 분쟁 신고

• Lv4 최적화: AI 채팅봇(자동응답) + 다국어 지원 + 음성메시지

### M06 NOTIFICATION — 알림

• Lv1 MVP: 앱 푸시 알림(새 작업, 매칭 상태 변경) + 알림 목록

• Lv2 안정화: 알림 설정(종류별 ON/OFF) + 반경/시간대 필터

• Lv3 고도화: SMS/카카오톡 연동 + 지자체 공지 배포

• Lv4 최적화: AI 개인화 알림 + 수확철 사전 알림 + 스마트 요약

### M07 REVIEW — 평가/리뷰

• Lv1 MVP: 별점(1~5) + 한줄 후기 + 작업 완료 후 평가 트리거

• Lv2 안정화: 상세 항목별 평가(정시성, 실력, 소통) + 사진 쳊부

• Lv3 고도화: 신뢰도 점수 산정 알고리즘 + 업적 배지

• Lv4 최적화: AI 후기 분석 + 이상 패턴 감지 + 베스트 작업자 추천

### M08 PAYMENT — 결제

• Lv1 MVP: 작업 금액 협의 기록 + 완료 후 정산 확인

• Lv2 안정화: 앱내 안전결제(에스크로) + 자동 수수료 산정

• Lv3 고도화: 정기결제(사업자 구독) + 정산 대시보드 + 세금계산서

• Lv4 최적화: 지역 시세 연동 가격 추천 + 다양한 결제 수단

### M09 ADMIN — 관리자

• Lv1 MVP: 사용자/작업 목록 조회 + 기본 통계(가입수, 작업수)

• Lv2 안정화: 신고 관리 + 사업자 승인 + 콘텐츠 관리

• Lv3 고도화: 실시간 대시보드 + 지역별/계절별 통계 + 지자체 연동

• Lv4 최적화: AI 이상탐지 + 자동 제재 + 운영 자동화

### M10 MOBILE — 모바일 앱(Flutter)

• Lv1 MVP: 로그인 + 매칭 목록/상세 + 채팅 + 내 지원현황

• Lv2 안정화: 지도 뷰 + 푸시알림 + 오프라인 캐시 + 다크모드

• Lv3 고도화: 위젠 + 딥링크 + QR스캔 + 앱 업데이트 관리

• Lv4 최적화: 웨어러블 연동 + AR 농지 측량 + 음성명령

# 5. 페이지 구조 (11페이지)

## 5.1 핵심 사용자 플로우 (7페이지)

| Screen ID | 페이지명 | 핵심 기능 |
| --- | --- | --- |
| DG-main-dashboard | 메인 대시보드 | 플랫폼 진입점 + 주요 기능 허브 |
| DG-work-create | 작업 등록 | 6분야 + 장비태그 + GPS + 급여방식 |
| DG-work-list | 작업 목록 | 필터링 + 4종 정렬 + 지도/리스트 전환 |
| DG-work-detail | 작업 상세 | 상세정보 + 의뢰자 신뢰도 + 지원현황 |
| DG-work-map | 지도 기반 찾기 | 카카오맵 + 상태별 마커 + 거리링 |
| DG-my-applications | 내 지원 현황 | 4탭(지원/등록/완료/저장) + 통계 |
| DG-chat-room | 실시간 채팅 | 텍스트/이미지/위치 + 빠른답장 |

## 5.2 전문 사업자 기능 (4페이지)

| Screen ID | 페이지명 | 핵심 기능 |
| --- | --- | --- |
| DG-business-upgrade | 사업자 등록 | 3단계 등록 + 자격증/장비 인증 |
| DG-service-register | 서비스 등록 | 5종 템플릿 + 동적 가격표 |
| DG-service-manage | 서비스 대시보드 | 매출/예약/만족도 지표 + 차트 |
| DG-my-requests | 내 작업 관리 | 지원자 관리 + 상태별 액션 |

# 6. 기술 스택

| 영역 | 기술 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 모바일 | Flutter 3.x + Dart | iOS/Android 크로스플랫폼 |
| 프론트엔드 (Web) | React 18 + TypeScript + Vite | 관리자 대시보드 + 랜딩페이지 |
| 백엔드 | FastAPI (Python 3.11) | REST API + WebSocket |
| 데이터베이스 | PostgreSQL 16 + Redis 7 | 주 저장소 + 캐시/세션 |
| 인프라 | Docker Compose + Traefik | 컨테이너 오케스트레이션 |
| 지도 | 카카오맵 API | GPS 기반 매칭 + 거리계산 |
| CI/CD | GitHub Actions | lint → test → build → deploy |
| AI 개발 | Claude Code + MCP | 비아 방법론 v6 적용 |

## 6.1 프로젝트 유형

비아 방법론 v6 기준 Type B: Backend + Frontend + PostgreSQL + Redis + Proxy

(향후 IoT 건조 모니터링 도입 시 Type A로 전환 가능)

# 7. 개발 방법론 (비아 v6 적용)

## 7.1 6-Stage Pipeline

| Stage | 영역 | 핵심 산출물 | 목표 | 파일럿 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 SPECIFY | 기획/명세 | Demo Scenario + SDD + CLAUDE.md | 75% | 50% |
| S2 ARCHITECT | 구조/인프라 | docker-compose + CI/CD | 85% | 45% |
| S3 DESIGN | 디자인 | Design Token + Component Library | 60% | 35% |
| S4 BUILD | 개발 | Molecular Prompt + Plan Mode First | 65% | 45% |
| S5 VERIFY | 검증 | 3단계 리뷰 + 목요일 데모 | 55% | 35% |
| S6 SHIP | 배포/운영 | git push → CI/CD 자동화 | 90% | 70% |
| SΔ CHANGE | 변경 관리 | 5-Layer 역추적 + 문서 먼저 | — | — |

## 7.2 핵심 개발 규칙

• Plan Mode First: 코딩 전 반드시 /plan 으로 계획 검토 후 실행

• Molecular Prompt: 1 Goal + 1~3 Files + 10분 검증 단위

• Context 관리: 70% /compact, 90% /clear

• 검증 후 커밋: lint + type check + 수동 확인 후 commit

• 변경 시 문서 먼저: CLAUDE.md → SDD → 코드 순서 엄수

## 7.3 5-Layer 명세 구조

• L1 DEMO: Demo Scenario (Screen ID + Micro Steps + Acceptance)

• L1.5 SDD: Spec-Driven Definition (I/O + Constraints + Test Cases + AP 분해)

• L2 ARCH: Architecture (모듈 의존성 + API Contract)

• L3 WBS: WBS + AI-Calibrated Estimation (T-shirt Sizing)

• L4 CAL: Calendar & Milestone (주간 데모 + Gate + Phase 전환)

# 8. Phase 계획

| Phase | 기간 | 주요 내용 | 마일스톤 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (Lv1 MVP) | 8주 | 10모듈 Lv1 전체 구현 수동 매칭 + 기본 채팅 + 기본 건조예약 | 내부 베타 |
| Phase 2 (Lv2 안정화) | 6주 | 소셜로그인 + 상세필터 + 품질기록 안전결제 + 앱 안정화 | 공개 베타 |
| Phase 3 (Lv3 고도화) | 8주 | AI 매칭 + IoT 연동 + 지자체 연계 사업자 전환 + 대시보드 | 정식 출시 |
| Phase 4 (Lv4 최적화) | 지속 | 날씨연동 + AI최적화 + AR + 음성 ML 모델 + 데이터 분석 | 성장 |

# 9. AI 개발 산출물 체계

본 프로젝트는 Claude Code 기반 AI 개발을 전제로 하며, 다음 산출물이 필요합니다.

| Stage | 산출물 | 내용 | 생성 위치 | 참조 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | CLAUDE.md | 필수 5섹션 + 단감 특화 규칙 | Cowork에서 생성 → Claude Code로 이관 | 별첨 A |
| S1 | SDD (모듈별) | I/O 타입 + Constraints + Test Cases + AP 분해 | Cowork에서 스켈레톤 → Claude Code에서 보강 | 별첨 B |
| S1 | Demo Scenario | Screen ID + Micro Steps + State Machine | Cowork에서 생성 | 별첨 C |
| S2 | docker-compose.yml | Type B 컨테이너 구성 | Claude Code에서 생성 | — |
| S2 | 프로젝트 스캐폴딩 | monorepo + 디렉토리 구조 | Claude Code에서 생성 | — |
| S4 | 모듈별 코드 | Molecular Prompt 단위 생성 | Claude Code 전담 | — |
| S5 | 테스트 | Unit + Integration + Visual | Claude Code 전담 | — |

# 10. 핵심 KPI

| KPI | Phase 1 목표 | Phase 3 목표 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매칭 성공률 | 60%+ | 80%+ | 등록 대비 작업 완료율 |
| 평균 매칭 시간 | 24시간 이내 | 4시간 이내 | 등록 → 지원자 확정까지 |
| 건조 수율 | 90%+ | 95%+ | 투입량 대비 산출량 |
| 사용자 만족도 | 4.0/5.0+ | 4.5/5.0+ | 작업 완료 후 양방향 평가 |
| MAU | 500+ | 5,000+ | 월 활성 사용자 |
| 재이용률 | 40%+ | 60%+ | 30일 내 재사용 |

# 11. 향후 확장 계획

• IoT 연동: 건조시설 온도/습도 센서 → 실시간 모니터링 (Phase 3)

• AI 최적화: 날씨 연동 매칭 + 건조 품질 예측 + 수요 예측 (Phase 4)

• 지자체 연계: 보조금 연동 + 지역 농업 통계 + 정책 배포 (Phase 3)

• 데이터 분석: 지역별 수급 불균형 파악 + 가격 적정 추천 (Phase 4)

• 글로벌: 다국어 지원 + 동남아 농업 시장 확장 (Phase 4+)